Projet pédagogique Manageo

Journal de bord

Lundi 5 Octobre 2020

Premier jour de stage.
Nous avons passé la journée à discuter de la manière dont nous allons nous y prendre tout en scrutant la note de cadrage envoyée par la société Manageo(brainstorming).

Mardi 6 Octobre 2020

Deuxième jour de stage.
Mise en place administrative des documents nécessaires à l’élaboration et au suivi du projet.
(User stories, recensement des tâches, dictionnaire de données, cahier des charges, planning de Gantt, Tableau d’avancement personnel).

Mercredi 7 Octobre 2020

Troisième jour de stage.
Nous avons continué l’administratif et commencé à poser sur papier nos idées pour les modèles conceptuels, logiques et relationnels de base données.

Jeudi 8 Octobre 2020

Quatrième jour de stage.
Fin de mise en place MLD, MCD, MRD et rédaction du script de création de la base de données.

Vendredi 9 Octobre 2020

Cinquième jour de stage,
Un d’entre nous à eu des problèmes avec la mise à jour d’ubuntu ce qui a fait planter totalement sa machine. Nous avons passé une bonne partie de la journée à essayé de résoudre son problème puis finalement formatage et réinstallation complète de son poste de travail.
Modification de la base de données avec l’ajout de la table admin.
Recensement des procédures stockées à scripter.

Lundi 12 Octobre 2020

Sixième jour de stage,
Création du script de connexion et création d’un profil en python.
Création de procédures stockées.

Mardi 13 Octobre 2020

Septième jour de stage
Ajout de deux tables supplémentaires(info_sociétés et document)
Modification de la documentation en conséquences.
Création de procédures stockées

Mercredi 14 Octobre 2020

Huitième jour de stage,
Création de procédures stockées
Test des procédures
Validation des procédures
Documentation sur les procédures stockées

Jeudi 15 Octobre 2020

Neuvième jour de stage,
Création de procédures stockées
Test des procédures
Validation des procédures
Documentation sur les procédures stockées

Vendredi 16 Octobre 2020

Dixième jour de stage,
Création de procédures stockées
Test des procédures
Validation des procédures
Documentation sur les procédures stockées

Lundi 19 Octobre 2020

Onzième jour de stage,
Création de procédures stockées
Test des procédures
Validation des procédures
Documentation sur les procédures stockées

Mardi 20 Octobre 2020

Douzième jour de stage,
Création de procédures stockées
Test des procédures
Validation des procédures
Documentation sur les procédures stockées

Mercredi 21 Octobre 2020

Treizième jour de stage,
Création de procédures stockées
Test des procédures
Validation des procédures
Documentation sur les procédures stockées

Jeudi 22 Octobre 2020

Quatorzième jour de stage,
Création de procédures stockées
Test des procédures
Validation des procédures
Documentation sur les procédures stockées

Vendredi 23 Octobre 2020

Quinzième jour de stage,
Création de procédures stockées
Test des procédures
Validation des procédures
Documentation sur les procédures stockées

Lundi 26 Octobre 2020
Seizième jour de stage,
Création de l’interface administrateur à l’aide du framework Flask admin

Mardi 27 Octobre 2020

Mercredi 28 Octobre 2020

Jeudi 29 Octobre 2020

Vendredi 30 Octobre 2020